6 Sefer Kelime Ezberleme Projesi

Görev Dağılımı ve Detaylı Yönergeler

Ekip: Can (Backend) • Arda (Database & Altyapı) • Uğur (Frontend)

💻  CAN — Backend / Domain Layer

Repository interface'leri, Use Case'ler, iş mantığı, quiz motoru, Wordle/WordChain algoritmaları

| Görev | Detaylı Açıklama ve Yönerge |
| --- | --- |
| Proje iskeletini oluştur | Android Studio'da yeni bir proje aç (Empty Compose Activity). Package yapısını katmanlı mimariye göre oluştur: - com.app.wordlearn.data (repository implementasyonları, local/remote data source) - com.app.wordlearn.domain (use case'ler, repository interface'ler, model sınıfları) - com.app.wordlearn.presentation (ViewModel'ler, UI state sınıfları) Hilt veya Koin ile dependency injection altyapısını kur. build.gradle'a Room, Hilt, Compose, Navigation, DataStore, Firebase Auth bağımlılıklarını ekle. Bu adımı ilk gün tamamla, ardından Arda ve Uğur abi bu projeyi klonlayıp kendi branch'lerinde çalışacak. |
| Repository interface'lerini tanımla | Domain katmanında 4 temel repository interface'i oluştur: - WordRepository: getSystemWords(), getUserWords(), getAllWords(), getWordById(id), searchWords(query), addUserWord(word), getWordSamples(wordId) - ProgressRepository: getProgress(wordId), getDueWords(today: Long), getNewWords(count: Int), updateProgress(progress), getLearnedWords(), markAsLearned(wordId) - SessionRepository: createSession(session), saveAnswer(answer), getSessionById(id), getSessionHistory() - SettingsRepository: getDailyNewWordCount(), setDailyNewWordCount(count), getUserLevel(), setUserLevel(level) Bu interface'leri Arda'nın Room DAO'ları hazır olmadan yazabilirsin. Implementasyonları daha sonra data katmanında Arda ile birlikte bağlayacaksınız. |
| BuildDailyQuizUseCase yaz | Quiz motorunun en kritik parçası. Sequence diagram'daki akışı birebir takip et: 1. ProgressRepository.getDueWords(today) ile bugün vadesi gelen kelimeleri çek (nextReviewDate <= bugünün tarihi olan kelimeler). 2. SettingsRepository.getDailyNewWordCount() ile günlük yeni kelime sayısını al (varsayılan 10). 3. ProgressRepository.getNewWords(count) ile henüz hiç sorulmamış kelimelerden rastgele seç. 4. İki listeyi birleştir ve her kelime için 4 şıklı soru oluştur: doğru cevap + WordRepository'den rastgele 3 yanlış şık (aynı seviye/kategoriden tercih et). Şıkların sırasını karıştır. 5. List<QuizQuestion> döndür. QuizQuestion data class'ı: wordId, questionText (İngilizce kelime), correctAnswer (Türkçe karşılık), options (4 şık listesi). Unit test yaz: Mock repository ile 5 vadesi gelen + 10 yeni kelime senaryosunu test et. |
| ProcessAnswerUseCase yaz | 6 Sefer algoritmasının kalbi olan bu Use Case, her cevap sonrası ilerlemeyi günceller: 1. ProgressRepository.getProgress(wordId) ile mevcut ilerlemeyi al. 2. DOĞRU CEVAP: correctStreak += 1. Eğer streak == 6 ise reviewStage += 1 ve streak'i sıfırla. nextReviewDate'i stage'e göre hesapla: Stage 0 → bugün + 1 gün, Stage 1 → bugün + 7 gün, Stage 2 → bugün + 30 gün, Stage 3 → bugün + 90 gün, Stage 4 → bugün + 180 gün. Stage 5'e ulaşırsa isLearned = 1 yap, artık soru havuzundan çıkar. 3. YANLIŞ CEVAP: correctStreak = 0, reviewStage = 0, nextReviewDate = yarın. 4. totalCorrect ve totalAttempts'i güncelle. ProgressRepository.updateProgress() ile kaydet. 5. SessionRepository.saveAnswer() ile QuizAnswers tablosuna yaz. 6. AnswerResult döndür: isCorrect, correctAnswer, newStreak, newStage bilgileri. Kesinlikle unit test yaz: 5 doğru + 1 yanlış, 6 doğru üst üste (stage atlama), yanlış sonrası sıfırlama senaryoları. |
| Quiz oturum yönetimini yaz | QuizViewModel ile QuizScreen arasındaki StateFlow tabanlı iletişimi kur: - QuizUiState sealed class: Loading, QuizActive(currentQuestion, questionIndex, totalQuestions, score), Feedback(isCorrect, correctAnswer), Summary(totalQuestions, correctCount, duration) - loadDailyQuiz(): BuildDailyQuizUseCase'i çağır, SessionRepository.createSession() ile yeni oturum aç, ilk soruyu göster. - submitAnswer(selectedOption): ProcessAnswerUseCase'i çağır, Feedback state'ine geç, 1.5 sn sonra sonraki soruya geç. - finishSession(): SessionRepository.saveSession(stats) ile oturum istatistiklerini kaydet, Summary state'ine geç. ViewModel'de viewModelScope.launch kullan, tüm repository çağrıları Dispatchers.IO'da olsun. |
| GetAnalyticsUseCase yaz | Story 5 için analiz raporu mantığı: 1. SessionRepository.getSessionHistory() ile tüm quiz oturumlarını çek. 2. Kategori bazlı başarı oranı: Her kategorideki kelimelerin totalCorrect / totalAttempts yüzdesini hesapla. 3. Seviye bazlı başarı oranı: Kolay/Orta/Zor kelimelerde doğru cevap yüzdesi. 4. Zaman bazlı trend: Son 7 gün, 30 gün, tüm zamanlar için günlük doğru cevap grafiği verisi. 5. Genel istatistikler: toplam öğrenilen kelime, toplam çözülen soru, ortalama başarı, en uzun doğru seri. AnalyticsData data class'ı döndür. Uğur abi bunu ekranda grafik olarak gösterecek. |
| Wordle oyun mantığını yaz | Story 6 için Wordle modülü (15 puan, önemli!): 1. Öğrenilen kelimelerden (isLearned == 1) rastgele 5 harfli bir İngilizce kelime seç. 2. WordleGameState: targetWord, attempts (max 6), currentGuess, guessResults (her harf için CORRECT/PRESENT/ABSENT), isGameOver, isWon. 3. submitGuess(guess): Girilen kelimeyi harf harf kontrol et. Doğru yerde doğru harf → CORRECT (yeşil), yanlış yerde doğru harf → PRESENT (sarı), olmayan harf → ABSENT (gri). 4. Klavye durumunu takip et: hangi harfler hangi renkte gösterilecek. 5. 6 deneme hakkı bitmeden doğru tahmin → kazandı, bittiyse → kaybetti ve doğru kelimeyi göster. NOT: Öğrenilen kelime yeterli değilse tüm kelime havuzundan seçilebilir ama öncelik öğrenilenlerde olsun. |
| WordChainUseCase yaz | Story 7 için Gemini API entegrasyonu (5 puan): 1. Kullanıcıdan veya rastgele seçilen 5 kelime al. Zincir kuralı: her kelimenin son harfi, sonraki kelimenin ilk harfi olacak (Brain → Night → Tiger → Robin → Noble). 2. Gemini API'ye prompt gönder: Bu 5 kelimeyi kullanarak kısa bir hikaye yaz, her kelimeyi vurgula. 3. İkinci bir Gemini çağrısı ile hikayeye uygun bir görsel oluştur (veya görsel prompt'u al). 4. Dönen hikaye metnini ve görseli local storage'a kaydet (Arda ile koordineli). 5. ChainResult döndür: kelimeler, hikaye, görsel path. GeminiViewModel üzerinden UI'a bağlanacak. Arda Gemini API key ve network katmanını hazırlayacak, sen Use Case mantığını yaz. |
| SyncWordsUseCase yaz | system_words.json (bundle, read-only) ile kullanıcının eklediği kelimeleri (Room user_words) birleştiren mantık: 1. İlk açılışta system_words.json'u oku ve Room'a kaydet (eğer daha önce kayıtlı değilse). 2. Kullanıcı yeni kelime eklediğinde AddWordUseCase ile Room'a yaz. 3. getAllWords() çağrıldığında her iki kaynağı birleştir, tekrar eden kelimeleri filtrele. 4. Her yeni kelime için WordProgress kaydı oluştur (streak=0, stage=0, nextReviewDate=bugün). Bu Use Case quiz başlatılırken ve kelime listesi görüntülenirken kullanılacak. |
| Unit test ve kod kalitesi | Hoca Code Smells (10 puan) ve KISS (10 puan) değerlendirecek, bu ciddi puan: 1. Her Use Case için en az 2-3 unit test yaz (JUnit + Mockk veya Mockito). 2. Fonksiyon isimleri açık ve anlamlı olsun, tek sorumluluk prensibine uy. 3. Gereksiz karmaşıklıktan kaçın: deeply nested if/else yerine early return, büyük fonksiyonları parçala. 4. Repository pattern ve Use Case pattern zaten SOLID'e uygun, bunu koru. 5. Son hafta SonarQube'dan geçir, Arda ile birlikte code smell'leri temizle. 6. Commit mesajlarını anlamlı yaz: 'feat: add ProcessAnswerUseCase with streak logic' gibi. |